|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周计划** | | | | | |
| 填写人(name)： | 余承润 | 时间段(time)： | 2019年04月22日 至 2019 年 04 月 30日 | | |
| **本周工作计划** | | | | | |
| 具体时间 | 工作内容 | | | 参与人 | 存在问题和建议 |
| 04.22 | 知与项目文件复制到三亚教育/图片资源更换 | | |  |  |
| 04.23 | 配置文件更改(第三方平台属性配置) | | |  |  |
| 04.24 | 三亚pc端和知与pc端功能差异列表 | | |  |  |
| 04.25 | 三亚pc端和知与pc端功能差异列表 | | |  |  |
| 04.26 | 帐号格式限制更改  工作模块移除班牌图片 | | |  |  |
| 04.27 | 三亚教育与知与部分api差异列表 | | |  |  |
| 04.28 | 三亚家长app端代码同步/配置处理 | | |  |  |
| 04.29/04.30 | 三亚教育部分接口联调(本地) | | |  |  |
| **上周总结** | | | | | |
| 序号 | 上周主要完成工作 | | | 存在问题和建议 | |
| 1 | 三亚教育业务模块化划分 | | |  | |
| 2 | 组件化了解 | | |  | |
| 3 | 三亚教育项目估时文档 | | |  | |